# 城投集团工作周报

# （1.11 - 1.15）

按照公司工作要求，各部门及子公司认真履职尽责，较好的完成了本周工作，具体内容如下：

# 融资业务部 将《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》送至集团各部门征求意见，进一步完善集团信息披露管理办法; 向旗市区催收2月份疫情贷款还本金额；与财务部核对各融资项目相关数据，继续完善2020年全年度各融资项目台账及相关数据；操作农商行满洲里支行4650万元贷款无还本续贷事宜；办理两家民企借款到期，主体置换事宜。

投资发展部 按照市国资委要求对2020年度集团国有资产交易进行统计分析；集团10%股权无偿划转至内蒙古国有资本运营公司事项章程通过市国资委审批；对投资公司入股呼伦贝尔农商行编制可行性研究报告及尽职调查报告的第三方机构进行询价、选聘。

财务部 计算经营类子公司2020年度经营业绩中财务数据，以备经营业绩考核使用；与市审计局就纪委保障中心一期项目审计意见稿进行意见交换；配合市财政局完成项目债券资金支付材料的报送工作。

项目管理部 历史博物馆排水、空调水、空调风系统管道施工，强电桥架安装，一层精装修钢结构转换层样板完成；纪委二期项目楼层门牌指示牌安装，厨房燃气安装，地下室物品库操作间装修；应急水源工程正在进行可研评审；已完成稳评编制，正组织评审；老年公寓改造及扩建项目各楼号各层卫生间墙面、地面瓷砖拆除完成，给排水管道拆除施工，排风烟道找补施工；新闻中心工程，工程实体检测单位已联系到7家，检测项目全面的有4家；国门党建学院二期工程已签署施工、监理合同；呼伦贝尔市草原文化（国际）交流中心按消防检测结果进行整改，场区弱电系统审计部和江苏古宸材料价格已达成一致。

人力资源部 核算2021年1月集团及子公司工资和年终绩效；缴纳集团及子公司1月份公积金费用；完成子公司2020年度精神文明建设考核；计算子公司工资总额和平均人数；计算集团2020年社保减免总金额；完善测绘公司环节干部任职材料。

党政办 处理竞价平台公告发布、供应商竞价相关事宜；按照总经理办公会要求收集修改竞价平台管理办法并征求意见；子公司双文明和党建工作考核；制定2021年党委理论学习中心组和三会一课计划；民主生活会前期筹备工作；集团公司、园林绿化公司与仁盛劳务公司的建设工程施工合同纠纷一案于2021年1月14日下午2点在海拉区人民法院进行开庭审理，本周着重于该案件的应诉工作。

审计部 草原文化交流中心新增材料询价；与审计局对接纪委、二中审计项目，整理纪委项目材料价格，与审计局对接审计项目；历史博物馆材料询价、进度审计；自然博物馆审计问题。

工会 完成集团公司监事会成员换届工商变更手续；准备保障房公司监事会成员换届工商变更相关手续；研究职工春节福利相关事宜。

房地产公司 望园项目规划竣工核实已完成；住建局整体竣工验收备案线下组件已完成；完成望园项目公积金保证金核对。

园林绿化公司 完成部分伊敏河绿化项目关于甲供材与仁盛劳务、绿林劳务的核对；完成伊敏河项目税金的核对；完成集团对绿化公司2020年度精神文明考核。

汽车租赁公司 城投汽车租赁本周公务出行8个单位；新增5家租车单位并与其对接租车事项；与中华保险公司对接车辆保险业务及合作事项；因疫情反弹对工作进行全面检查；修配厂评为一类维修厂；海拉尔区运输管理站到城投汽车维修厂进行现场调研学习。

工程施工图审查公司 共计接收5个工程项目；已合格工程项目1项；召开党员大会，确定戴文豪同志为入党积极分子；在集团公开竞价平台上确定办公用品采购中标单位；拟定党支部“三会一课”计划。

康养餐饮公司 完成个人所得税的申报；发放食堂员工薪酬；办理食堂职工入职手续。

物业公司 跟进呼伦贝尔市公安局人民警察训练支队物业服务投标相关工作；住建局项目部完成签订各单位垃圾清运合同。

测绘公司 出具测绘报告、变更测绘、分户图共计15个项目；政府办公用房采集项目1个。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司

2020.1.18