# 城投集团工作周报

# （1.18 - 1.22）

按照公司工作要求，各部门及子公司认真履职尽责，较好的完成了本周工作，具体内容如下：

# 融资业务部 本周完成农商行满洲里支行4650万元贷款无还本续贷事宜；协助新右旗办理工行棚改剩余贷款不再使用事宜。

投资发展部 按照市国资委要求对2020年度集团及子公司产权登记情况进行统计分析；整理集团10%股权无偿划转至内蒙古国有资本运营公司事项拟办理工商登记变更的资料；对投资公司入股呼伦贝尔农商行项目开展尽职调查和可行性研究。

财务部 计算经营类子公司2020年度经营业绩中财务数据，以备经营业绩考核使用；与市审计局就纪委保障中心一期项目审计意见稿进行意见交换；配合市财政局完成项目债券资金支付材料的报送工作；研究集团公司财务咨询类服务招标比选办法。

项目管理部 历史博物馆一层、二层精装修钢结构转换层施工，管道井墙体刮腻子；应急水源工程可研评审意见已出，正在修改中，已完成土地选址及初审组件并报主管部门，待开规委会；老年公寓改造及扩建项目入户门损坏情况排查完成，并对拆除的建筑垃圾进行清运；新闻中心工程目前正在与主体检测招标代理中城越公司对接办理主体质量检测招标相关事宜；国门党建学院二期工程已取得土地批复手续，设计图纸正在调整完善，正在开展结构检测及加固方案制定工作；呼伦贝尔市草原文化交流中心3#楼舞台音响、灯光设备升级改造项目（使用方要求）由“哈尔滨艺锋智能电子系统工程有限公司”于1月18日中标（中标金额：3364300.00元），公示中。

人力资源部 缴纳2021年1月集团及子公司社保费用；组织房产公司聘用员工考试；去子公司年度考核；组织评选优秀正副职领导干部。

党政办 筹备2021年度工作会议；按照总经理办公会要求收集修改竞价平台管理办法并征求意见，印发民主生活会方案；完成民主生活会会前征求意见、理论研讨工作；审查集团及子公司签署的相关合同和协议。

审计部 草原文化交流中心新增材料询价，施工单位不同意一直对接中；整理二中材料价格等审计项目工作。

工会 完成保障房公司监事换届工商变更工作；准备集团公司股权划转工商变更所需要件。

房地产公司 锦园项目土地不动产证书办理完毕，推进内蒙古银行贷款进度，提供贷款所需组件；截止本日，出租望园车库8套，车位22套。

汽车租赁公司 城投汽车租赁公司本周公务出行7个单位；完成5个单位的租车费用结算工作；新增3家租车单位并与其对接租车事项；与鄂温克政府办探讨二手车交易市场事项；评选出2020年汽车租赁公司优秀员工；与十四冬组委会对接十四冬后勤保障费事项。

工程施工图审查公司 共计接收6个工程项目；已合格工程项目3项；召开党员大会，组织民主评议党支部班子和党员；召开全体职工大会选举一名优秀员工；配合市住建局完成自治区审计局的营商环境抽查工作。

康养餐饮公司 完成评选优秀员工民主投票；报送杨总等人到康养公司调研的信息并制定餐卡管理办法。

物业公司 完成与城投绿化公司签订2021年物业合同。

测绘公司 出具测绘报告、变更测绘、分户图共计8个项目。机关事务局办公用房采集工作新增项目1个，信息已采集完毕。因市公安局办公用房采集工作一直未确认，导致整体验收工作拖延。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司

2020.1.25