按照公司工作要求，各部门及子公司认真履职尽责，较好的完成了本周工作，具体内容如下：

# 融资业务部 完成商贸公司置换生态公司农商行5000万元贷款工作；结清国开行七个旗市区全部疫情贷款；协助莫旗办理农发行棚改贷款还款计划调整及政府购买协议的重新签订；协助新右旗办理农行保暖房贷款提前结清事宜，等待新右旗政府发送申请函；向各旗市区发送2021年一季度还本付息催收通知书；开展2021年度“15呼伦债”本息兑付风险排查工作。

投资发展部 制定草原文化交流中心4、5、6号楼租赁方案；与海区遗留办对接原科技局办公楼完善不动产登记工作；与市公安局及市国资委对接市公安局耕地无偿划转至城投集团事宜；对投资公司入股呼伦贝尔农商行项目开展尽职调查和可行性研究。

财务部 讨论集团公司子公司财务管理制度；按照党委会会议纪要，审核需支付的工程款材料，审核无误后进行支付；整理集团公司与双良公司、国华集团供热材料说明；整理各公司会计参照2020年财务决算数据，拟制定2021年各公司财务经营预算；配合投资发展部，整理中江写字楼工程款支付明细；开始着手准备集团公司与市财政局2020年资金往来工作；按照市财政局要求，整理2017-2019年养老产业基金拨款情况。

项目管理部 历史博物馆施工单位，自2月18日部分安装作业人员进场施工，已于2月27日正式复工；纪委二期项目电梯整改完善，规划竣工核实完成，取得竣工规划核实合格证，地下室罚没物品库、操作间伸缩门安装完成；市国际会展中心项目市发改委要求重新办理或变更《可行性研究报告的批复》，清华设计院与内蒙古筑友设计院编制人防工程的设计方案；老年公寓改造及扩建项目2-8号楼卫生间给水管道安装、开关插座线路改造，消防第三方检测进场开展系统检测工作；新闻中心工程，签认了现场《临时设施设备转让协议》。2月20日新闻中心主体检测开标，目前中标单位在公示期中；国门党建学院二期工程，室内一至七层墙体、地砖（除一层报告厅）拆除完成；呼伦贝尔市草原文化（国际）交流中心3#楼舞台音响、灯光设备升级改造项目，完成设备安装和调试工作，使用方已出具验收报告。与舞台机械设备第三方检测单位合同签订完成。

人力资源部 2021年工资总额预算决定机制工作推进中；完善汽车租赁员工外聘手续；履行房地产试用期员工考核程序；完成新员工社保转移工作；商定投资公司工会经费工资提取事宜；缴纳2月企业年金；根据组织部要求报送2021年干部教育培训班次计划，报送领导干部个人有关事项申报事宜。

党政办 处理竞价平台公告发布、供应商竞价相关事宜；跟随安全生产工作领导小组去实地安全检查，并整理相关检查记录文件；组织党委中心组开展优化营商环境专题学习；党支部调整相关工作，调整学习强国组织框架；上报国资委2020年度发展党员工作情况，以及2021年发展党员计划；上报组织部2020年度民主生活会相关材料；审查集团、子公司相关合同及协议；集团与大连花卉苗木有限责任公司建设工程施工合同一案，基本庭审阶段结束，现对方有意向进行诉讼中调解；就融资部的朱熹债券相关事项与昭君律师事务所进行案件接洽。

审计部 整理二中材料价格;修改体校招标文件中施工合同及控制价审核；建立满洲里国门党建学院二期项目施工的审计沟通群，与跟踪审计机构了解现场施工进度情况；协调结算审计单位进行呼伦贝尔海拉尔机场航站楼、外线、停车场、平滑道、供水站、特种车库、货运库、道口、空管保障中心项目审计整改工作；协调结算审计单位进行呼伦贝尔市纪委纪律审查保障中心一期项目的审计整改工作；城建档案馆算量；制定《呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司建设或代建项目材料、设备价格审核认定办法》及《呼伦贝尔城市建设投资集团工程造价咨询网上竞价评定办法》。

工会 编制2021年工会收支预算；收集并整理拨缴工会经费凭证。

房地产公司 前往海拉尔区住建局办理望园项目农民工工资保证金退还事宜；对接呼伦贝尔市自然资源局规划科及鄂温克旗规划局查阅珊瑚墅项目资料；推进内蒙古银行贷款进度；做公司2021年投资计划报至集团；做锦园项目住宅分配方案。

汽车租赁公司 上周及本周公务出行15个单，完成2个单位的租车费用结算工作，新增7家租车单位并与其对接租车事项；与项目部及监控安装公司对接监控安装相关事项；与2021年空中那达慕大会对接租赁车辆报价相关工作；与广告公司对接公司党建活动室建设工作；完成二手车市场的调研报告。

工程施工图审查公司 共计接收4个工程项目；已合格工程项目3项；软件公司工程师来我公司安装审图软件，并对我公司员工和设计院进行分批培训；做好施工图审查自查工作并上报市住建局；召开审图公司党支部加强和改进民族工作专题学习研讨会。

康养餐饮公司 完成“三八节”活动方案；初步做出2021年康养餐饮公司人工成本预算；餐卡充值、扣款已基本完成。

测绘公司 完成实测量项目及报告4个；出具分户图项目3个。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司

2020.3.1